**Online exam web projesi**

**Proje Süresi:**

**1.Hafta**

1- ER modeli oluşturmak

2- Tablolar ve arasindaki iliskiler oluşturmak (Veritaban).

**2.hafta**

1- Projenin Ana arayüzünü oluşturmak

2- LOGIN ve REGISTER sayıfları oluşturmak

3- ve ŞİFRE UNUTTUM sayıfası

4- ve PAROLA SIFIRLAMA sayıfası oluşturmak.

**3. hafta**  
Admin’e ayit CONTROL PANEL arayüzleri oluşturmak, orada Admin:

1- bütün öğrencileri ve öğrencilerin puanları görebilecek.

2- arama yapmak veya istediğin herhangi öğrenciyi silmek.

3- bir admin silmek yada yeni bir admin eklemek.

4- quize yeni bir soru eklemek.

**4. hafta**

1- php programlama dili kullanarak LOGIN giriş arayüzleri çalıştırmak ve YENİ BİR HESAP ve ŞİFRE UNUTTUM arayüzleri çalıştırmak.

2- Admin’e ayit CONTROL PANEL ‘deki tüm ekleme, silme, ve arama butonları çalıştırmak.

**5. hafta**

Sınavlara girmek isteyen öğrencilerinin karşısına çıkaçak tüm arayüzleri yapmak.

1. Sınavın adını, puanını ve soru sayısını gösterecek bir arayüz, Ve içinde sınava girmek için bir buton (düğme) olacak
2. Öğrencinin sınavdaki puanını gösteren bir arayüz.

6. **hafta**

Proje sonu

Php kullanarak tüm butonları çalıştıracağız, testi ve soruları ekleyeceğiz ve öğrencinin nihai sonucunu hesaplayacağız.

------------------------------------------------------------------

Comic Sans MS

Tahmini maliyet :

• ER modeli oluşturmak

(2000 TL)

• Tablolar ve arasindaki iliskiler oluşturmak (Veri taban) (1500 TL)

• Projenin Ana arayüzünü oluşturmak

(500 TL)

• LOGIN ve REGISTER sayıfları oluşturmak

(500 TL)

• ve ŞİFRE UNUTTUM sayıfası

(500 TL)

• PAROLA SIFIRLAMA sayıfası oluşturmak.

(500TL)

• admin’e ayit CONTROL PANEL arayüzleri oluşturmak (1500TL)

• php programlama dili kullanarak LOGIN giriş arayüzleri çalıştırmak

(500TL)

• YENİ BİR HESAP ve ŞİFRE UNUTTUM arayüzleri (500TL)

• Admin’e ayit CONTROL PANEL ‘deki tüm ekleme, silme, ve arama butonları çalıştırmak.

(1000TL)

• Sınavlara girmek isteyen öğrencilerinin karşısına çıkaçak tüm arayüzleri yapmak.

(2000TL)

• Php kullanarak tüm butonları çalıştıracağız, testi ve soruları ekleyeceğiz ve öğrencinin nihai sonucunu hesaplayacağız.

(4000TL)

Toplam Maliyet: 15000 TL