**Online exam web projesi**

**Proje Süresi:**

**1.Hafta**

1- ER modeli oluşturmak

2- Tablolar ve arasindaki iliskiler oluşturmak (Veritaban).

**2.hafta**

1- Projenin Ana arayüzünü oluşturmak

2- LOGIN ve REGISTER sayıfları oluşturmak

3- ve ŞİFRE UNUTTUM sayıfası

4- ve PAROLA SIFIRLAMA sayıfası oluşturmak.

Admin’e ayit CONTROL PANEL arayüzleri oluşturmak, orada Admin:

1- bütün öğrencileri ve öğrencilerin puanları görebilecek.

2- arama yapmak veya istediğin herhangi öğrenciyi silmek.

3- bir admin silmek yada yeni bir admin eklemek.

4- quize yeni bir soru eklemek.

**3. hafta**

1- php kullanarak arayüzleri veritabanı ile bağlamak

( database.php )

2- php programlama dili kullanarak LOGIN giriş ve REGISTER yeni bir hesap arayüzleri çalıştırmak ve ŞİFRE UNUTTUM arayüzleri çalıştırmak.

3- Öğrenci arayüzleri tasarlamak(2 arayüz)

**4. hafta**

2- Admin’e ayit CONTROL PANEL ‘deki tüm ekleme, silme, ve arama butonları çalıştırmak.

Sınavlara girmek isteyen öğrencilerinin karşısına çıkaçak tüm arayüzleri yapmak.

1. Sınavın adını, puanını ve soru sayısını gösterecek bir arayüz, Ve içinde sınava girmek için bir buton (düğme) olacak
2. Öğrencinin sınavdaki puanını gösteren bir arayüz.

5. **hafta**

Proje sonu

Php kullanarak tüm arayüzleri ve butonları çalıştıracağız,

testi ve soruları ekleyeceğiz ve öğrencinin nihai sonucunu hesaplayacağız.

------------------------------------------------------------------

Comic Sans MS

Tahmini maliyet :

• ER modeli oluşturmak

(2000 TL)

• Tablolar ve arasindaki iliskiler oluşturmak (Veri taban) (1500 TL)

• Projenin Ana arayüzünü oluşturmak

(500 TL)

• LOGIN ve REGISTER sayıfları oluşturmak

(500 TL)

• ve ŞİFRE UNUTTUM sayıfası

(500 TL)

• PAROLA SIFIRLAMA sayıfası oluşturmak.

(500TL)

• admin’e ayit CONTROL PANEL arayüzleri oluşturmak (1500TL)

• arayüzleri veritabanı ile bağlamak ( database.php )

(1000TL)

• php programlama dili kullanarak LOGIN giriş arayüzleri çalıştırmak

(500TL)

3- Öğrenci arayüzleri tasarlamak(2 arayüz)

(500TL)

• REGISTER yeni bir hesap ve ŞİFRE UNUTTUM arayüzleri (1000TL)

• Öğrenci arayüzleri tasarlamak(2 arayüz)

(500TL)

• Admin’e ayit CONTROL PANEL ‘deki tüm ekleme, silme, ve arama butonları çalıştırmak.

(1000TL)

• Sınavlara girmek isteyen öğrencilerinin karşısına çıkaçak tüm arayüzleri yapmak.

(2000TL)

• Php kullanarak tüm arayüzleri ve butonları çalıştıracağız, testi ve soruları ekleyeceğiz ve öğrencinin nihai sonucunu hesaplayacağız.

(4000TL)

Toplam Maliyet: 17000 TL